| TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2026

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ ĐỀ CƯƠNG

Học phần: Đồ án chuyên ngành – Mã học phần: 841476 – Nhóm/lớp: 03

Nhóm số: 2B

Tên đồ án: NỀN TẢNG TRỢ LÝ AI HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG ĐA KÊNH DỰA TRÊN KIẾN TRÚC RAG

| TT | MSSV | Họ tên | % cá nhân | Điểm SV tự chấm/GV | Điểm GV chấm | Ký tên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3123560042 | Nguyễn Văn Khanh |  |  |  |  |
| 2 | 3123560094 | Nguyễn Đức Vinh |  |  |  |  |
| 3 | 3123560097 | Hoàng Vũ |  |  |  |  |
| 4 | 3121410030 | Trương Gia Huy |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

Thang chấm:

| 1. | Nêu bật được lý do chọn đề tài, phù hợp thực tế | 1đ |
| --- | --- | --- |
| 2. | Nêu được những giải pháp, nghiên cứu đã có liên quan | 1đ |
| 3. | Khoanh vùng được đối tượng, phạm vi áp dụng | 1đ |
| 4. | Phương pháp nghiên cứu/triển khai phù hợp | 0,5đ |
| 5. | Nêu được điểm mới trong vấn đề do nhóm thực hiện | 1đ |
| 6. | Kế hoạch thực hiện chi tiết, đầy đủ thông tin | 1đ |
| 7. | Các chương dự kiến hợp lý, bao quát đủ nội dung | 1đ |
| 8. | Các chương dự kiến tách biệt rõ ràng các nội dung liên quan theo trình tự | 1đ |
| 9. | Tài liệu tham khảo | 0,5đ |
| 10. | Trình bày đúng font, cỡ chữ, canh lề… | 2đ |

Giảng viên chấm

Trần Đình Nghĩa

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đề cương tiểu luận học phần Đồ án chuyên ngành

NỀN TẢNG TRỢ LÝ AI HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG ĐA KÊNH DỰA TRÊN KIẾN TRÚC RAG

NHÓM 2B

Sinh viên:  Nguyễn Văn Khanh - 3123560042

Nguyễn Đức Vinh - 3123560094

Hoàng Vũ - 3123560097

Trương Gia Huy - 3121410030

GVHD: ThS. Trần Đình Nghĩa

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026

ĐỀ CƯƠNG TIỂU LUẬN

1. Lý do chọn đề tài và tính cấp thiết

Doanh nghiệp bán lẻ trực tuyến tiếp nhận yêu cầu qua Website và các kênh nhắn tin, trong khi tài liệu chính sách, thông tin đơn hàng và lịch sử hỗ trợ thường được quản lý riêng. Nhân viên phải chuyển giữa nhiều công cụ, dễ bỏ sót câu hỏi hoặc trả lời không nhất quán. Đề tài hướng tới một hộp thư tập trung (Unified Inbox), kết nối trợ lý AI với tri thức nội bộ và nhân viên hỗ trợ.

Chatbot theo kịch bản phù hợp với quy trình ổn định nhưng khó bao phủ cách diễn đạt tự nhiên. Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) linh hoạt hơn, song có thể đưa ra thông tin không có căn cứ. RAG bổ sung bước truy xuất tài liệu và trích dẫn nguồn nhằm giảm rủi ro này [1], [2]; hệ thống vẫn cần kiểm tra câu trả lời và từ chối khi thiếu bằng chứng.

Thông tin đơn hàng thay đổi theo thời gian và gắn với quyền riêng tư. Công cụ tra cứu phải đọc dữ liệu nghiệp vụ ở thời điểm yêu cầu, kiểm tra quyền phía máy chủ và không coi mã đơn là bằng chứng xác minh khách hàng. Khi khách yêu cầu gặp người thật, khiếu nại hoặc hệ thống không xử lý an toàn, hội thoại cần chuyển cho nhân viên cùng lịch sử và tóm tắt, đồng thời dừng AI.

Giá trị thực tiễn dự kiến là giảm thao tác tra cứu lặp lại, tập trung lịch sử và hỗ trợ bàn giao có kiểm soát. Mức giảm thời gian xử lý, chất lượng câu trả lời và chi phí vận hành phải được đo bằng thực nghiệm; đề tài không giả định RAG loại bỏ hoàn toàn ảo giác hoặc thay thế nhân viên.

2. Lịch sử nghiên cứu và tổng quan

2.1. Các hướng tiếp cận

Chatbot dựa trên luật sử dụng từ khóa, ý định và kịch bản hội thoại. Ưu điểm là hành vi dễ kiểm soát; hạn chế là chi phí mở rộng kịch bản và xử lý câu ngoài phạm vi. Các hệ thống quản lý hội thoại theo ngữ cảnh bổ sung trạng thái phiên và dữ kiện đã thu thập để hỗ trợ nhiều lượt trao đổi.

Lewis và cộng sự giới thiệu RAG năm 2020, kết hợp mô hình sinh với bộ nhớ phi tham số được truy xuất [1]. Tổng quan của Gao và cộng sự phân tích các hướng Naive, Advanced và Modular RAG [2]. RAG có thể dùng kho dữ liệu được cập nhật; tra cứu đơn hàng trực tiếp bằng công cụ được chọn trong đề tài nhằm tách dữ liệu giao dịch, kiểm soát quyền và tránh phụ thuộc vào chu kỳ lập chỉ mục.

Toolformer nghiên cứu khả năng mô hình học cách sử dụng API [3]. Đề tài tham khảo hướng gọi công cụ nhưng không huấn luyện lại Toolformer hoặc tuyên bố xây dựng tác tử tự chủ không giới hạn. Luồng dự kiến được giới hạn trong trả lời chính sách, tra cứu đơn chỉ đọc và chuyển nhân viên; quyền thực thi thuộc backend.

2.2. Đối sánh nền tảng hiện có

Bảng 1 đối chiếu khả năng được mô tả trong tài liệu chính thức của ba nền tảng. Đây là khảo sát chức năng, không phải kết quả benchmark trực tiếp giữa các sản phẩm. Khả năng và giấy phép có thể thay đổi theo phiên bản [6]–[8].

| Nền tảng | Điểm phù hợp | Phần cần tích hợp cho bài toán |
| --- | --- | --- |
| Chatwoot [6] | Hộp thư đa kênh, phân công nhân viên, lịch sử và ghi chú; có tính năng AI. | Cần thiết kế kết nối tra đơn có phân quyền và quy trình đánh giá RAG tiếng Việt theo dữ liệu của đề tài. |
| Dify [7] | Nền tảng ứng dụng LLM với workflow, RAG và công cụ/API. | Cần tích hợp quy trình hỗ trợ khách hàng, quyền đơn hàng và vòng đời tiếp nhận của nhân viên. Kiểm tra điều kiện giấy phép khi triển khai. |
| Rasa Open Source [8] | Khung hội thoại theo ngữ cảnh, kênh giao tiếp và custom action. | Cần ghép pipeline PDF/DOCX RAG, giao diện nhân viên và bộ kiểm thử nghiệp vụ. Phân biệt bản Open Source với sản phẩm thương mại. |
| Giải pháp đề xuất | FastAPI + React + Qdrant + Ollama; nối RAG, tra đơn có quyền và handoff trong một luồng giới hạn. | Tập trung phạm vi bán lẻ giả lập; cần chứng minh bằng kiểm thử, người duyệt và kênh thứ hai thật. |

Khoảng trống đề tài tập trung giải quyết là sự phối hợp giữa căn cứ tài liệu, quyền xem dữ liệu giao dịch và quyền trả lời trong cùng hội thoại. Đóng góp ở mức thiết kế, tích hợp và đánh giá cho bối cảnh cụ thể; không khẳng định thuật toán mới hoặc ưu thế tổng quát so với các nền tảng trên.

3. Mục đích nghiên cứu

Đề tài hướng tới xây dựng nền tảng chăm sóc khách hàng (CSKH) cho cửa hàng bán lẻ trực tuyến giả lập, tiếp nhận Website Chat Widget và Telegram vào hộp thư tập trung; lưu lịch sử, quản lý yêu cầu hỗ trợ (ticket) và theo dõi thời gian phản hồi đầu tiên.

Các mục tiêu cụ thể gồm trả lời chính sách từ PDF/DOCX có trích dẫn kiểm tra được; tra cứu đơn hàng bằng công cụ chỉ đọc sau khi xác minh quyền; nhận diện yêu cầu gặp nhân viên hoặc dấu hiệu khiếu nại để bàn giao kèm ngữ cảnh và dừng AI. Nhóm dự kiến đánh giá riêng chất lượng truy xuất, câu trả lời, điều phối và độ trễ theo phương pháp tại mục 6.

4. Nhiệm vụ nghiên cứu

4.1. Khảo sát và xác định yêu cầu

Nhóm dự kiến khảo sát tài liệu nghiệp vụ công khai, tham khảo quy trình đổi trả của FPT Shop [12] để xây dựng bối cảnh bán lẻ giả lập. Nội dung phân tích gồm hiện trạng, điểm nghẽn, tác nhân, yêu cầu chức năng (FR), yêu cầu phi chức năng (NFR) định lượng và tiêu chí nghiệm thu. Nguồn công khai không thay thế khảo sát thực địa; nếu bổ sung doanh nghiệp thật, nhóm sẽ ghi đối tượng, thời điểm và bằng chứng khảo sát.

4.2. Nghiên cứu và thiết kế

Nghiên cứu RAG, chia đoạn, embedding, truy hồi vector, gọi công cụ và cơ chế con người giám sát. Dự kiến xây dựng BFD, BPMN 2.0 [13], Use Case, Sequence Diagram [16], ERD, từ điển dữ liệu, đặc tả OpenAPI và UI Mockup. Thiết kế sẽ tách lớp giao diện, API, dịch vụ nghiệp vụ và dữ liệu; đối chiếu quy tắc nghiệp vụ với quyền truy cập, ràng buộc dữ liệu và các nhánh ngoại lệ.

4.3. Hiện thực và tích hợp

Dự kiến phát triển pipeline nạp PDF/DOCX với vị trí nguồn và phiên bản; backend FastAPI [10], giao diện React [11], RAG có trích dẫn, tra đơn có kiểm tra quyền, Unified Inbox và chuyển giao nhân viên. Telegram Bot API [14] là kênh chat thứ hai; SMTP dùng cho thư xác minh và khôi phục mật khẩu. Thiết kế kênh ngoài cần xử lý sự kiện trùng, lỗi kết nối và trạng thái gửi chưa xác định.

4.4. Thực nghiệm và hoàn thiện

Nhóm sẽ xây dựng dữ liệu kiểm thử có người duyệt; so sánh baseline và phương án đề xuất trên cấu hình cố định; đánh giá RAG bằng RAGAS kết hợp chấm tay. Kiểm thử dự kiến bao gồm quyền truy cập theo hướng dẫn OWASP [15], hội thoại nhiều lượt, tranh chấp AI/nhân viên, kết nối Telegram/SMTP thật, tải và phục hồi gián đoạn. Sản phẩm bàn giao gồm ứng dụng demo, mã nguồn, hướng dẫn cài đặt/vận hành và báo cáo kết quả.

5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu gồm hội thoại CSKH tiếng Việt, tri thức chính sách PDF/DOCX, dữ liệu đơn hàng giả lập và luồng điều phối giữa AI với nhân viên. Ba vai trò sử dụng là khách hàng, nhân viên tư vấn và quản trị viên.

Bốn phân hệ cốt lõi: (1) Unified Inbox, lịch sử và ticket/SLA; (2) quản lý và nạp tri thức; (3) RAG có nguồn kết hợp tra đơn chỉ đọc; (4) nhận diện yêu cầu hỗ trợ và bàn giao nhân viên. Kênh bắt buộc là Website và Telegram, không coi adapter giả lập là đã nghiệm thu đa kênh.

Công nghệ dự kiến gồm Python/FastAPI, React/Vite, Ollama local và Qdrant [9] trên Windows. Cấu hình thử nghiệm ban đầu sử dụng SQLite và Qdrant embedded trên một máy; phương án mở rộng chỉ lựa chọn sau khi đo tải và đánh giá tài nguyên. Dự kiến triển khai ứng dụng qua HTTPS và cung cấp liên kết Cloud; vị trí chạy mô hình, kết nối tới máy GPU và chi phí sẽ được xác định trong giai đoạn triển khai.

Ngoài phạm vi MVP: tự động hủy/sửa đơn, thanh toán, OTP tự động, OCR nâng cao, Zalo, tác tử tự chủ nhiều bước và SLA theo lịch làm việc. Nhận diện yêu cầu chuyển giao dự kiến kết hợp yêu cầu rõ ràng với dấu hiệu khiếu nại/cảm xúc; phần tóm tắt phục vụ bàn giao sẽ được đánh giá riêng. Nhóm không xem quy tắc từ khóa hoặc trích lịch sử là bằng chứng về chất lượng phân tích ngữ nghĩa.

6. Phương pháp nghiên cứu

6.1. Nghiên cứu tài liệu và phát triển thực nghiệm

Nhóm sẽ tổng hợp tài liệu khoa học [1]–[4] và tài liệu công nghệ chính thức, đối chiếu ưu điểm, giới hạn và điều kiện áp dụng. Phương pháp triển khai dự kiến là phân tích yêu cầu, thiết kế mô-đun và phát triển tăng dần theo luồng nghiệp vụ có thể kiểm thử. Các quyết định kỹ thuật sẽ được đối chiếu bằng thực nghiệm và kiểm thử tương ứng.

6.2. Thiết kế dữ liệu và phép so sánh

Dự kiến xây dựng bộ đánh giá mới 80 câu tiếng Việt, tách 20 câu phát triển và 60 câu kiểm tra. Bộ 60 câu gồm 30 câu có căn cứ, 10 câu không có nguồn, 10 câu mơ hồ/mâu thuẫn và 10 câu thử chỉ dẫn độc hại; mỗi câu gắn tài liệu, vị trí nguồn, đáp án hoặc quyết định mong đợi. Phân bố là kế hoạch để nhóm và GVHD thống nhất trước khi đóng băng dữ liệu.

Thành viên không chỉnh prompt trực tiếp rà soát nhãn; người thứ hai kiểm tra các ca bất đồng và nhóm ghi quyết định cuối. Chỉ gọi là bộ kiểm tra độc lập khi câu hỏi, nguồn và nhãn chưa được dùng điều chỉnh hệ thống. Các bộ đã dùng phát triển được giữ cho hồi quy, không đổi tên thành tập độc lập.

So sánh baseline RAG cơ bản với bản có trích nguồn/kiểm định trên cùng dữ liệu, model và tham số truy xuất. Thay từng yếu tố, lưu đầy đủ kết quả lỗi và cấu hình. Bộ ca riêng kiểm tra tra đơn, quyền truy cập, handoff và nhiều lượt hội thoại; không dùng điểm RAG để thay điểm nghiệp vụ.

6.3. Khung đánh giá RAG

Dự kiến sử dụng RAGAS làm khung đánh giá [4], [5], kết hợp chấm tay trên đáp án và nguồn tham chiếu. Nhóm sẽ ghi tên metric, phiên bản thư viện, mô hình chấm, dữ liệu đầu vào và số mẫu hợp lệ. Điểm do LLM chấm chỉ là chỉ báo hỗ trợ; kết luận về tính đúng và đủ cần được đối chiếu với người đọc nguồn.

| Nhóm chỉ số | Cách đo và ý nghĩa |
| --- | --- |
| Truy xuất | Recall@5 theo đoạn/trang gold do người duyệt. RAGAS Context Precision và Context Recall bổ sung đánh giá mức liên quan và mức bao phủ; ghi rõ biến thể, dữ liệu tham chiếu và không đồng nhất với Recall@5. |
| Bám nguồn | RAGAS Faithfulness đánh giá mức các khẳng định được ngữ cảnh truy xuất hỗ trợ. Người chấm kiểm tra phát biểu, nguồn và trường hợp đảo nghĩa/phủ định. |
| Đáp ứng câu hỏi | RAGAS Response Relevancy hỗ trợ đánh giá mức liên quan với câu hỏi. Chấm tay tính đúng và đủ so với đáp án tham chiếu; câu liên quan chưa chắc đúng. |
| Từ chối và trích dẫn | Tách tỷ lệ từ chối đúng khi thiếu căn cứ, từ chối sai khi có căn cứ và trích dẫn thực sự hỗ trợ phát biểu. Ghi cả số ca và mẫu số. |
| Vận hành | Đo p50/p95 toàn luồng, tỷ lệ lỗi và tài nguyên. Tách lần nạp model, lần đã nạp và tải đồng thời; không suy từ một câu hỏi ra năng lực tối đa. |

Chỉ số RAGAS không tính được được ghi thiếu/lỗi cùng mẫu số, không tự thay bằng điểm 0 hay 1. Trong đánh giá nghiệp vụ trên nhãn đã duyệt, lỗi xử lý vẫn là ca không đạt. Lưu kết quả từng ca để phân tích, không chỉ công bố điểm trung bình.

6.4. Tiêu chí kiểm chứng và giới hạn

Mục tiêu dự kiến để thống nhất trước đo: Recall@5 từ 0,85 trên nhóm có gold; ít nhất 80% câu thuộc nhóm có căn cứ được người duyệt đánh giá đúng và đủ; từ chối đúng từ 90% ở nhóm không có nguồn. Đây là ngưỡng đề xuất, không phải số liệu đã đạt hoặc bảo đảm chất lượng ngoài tập kiểm tra.

Điều kiện bắt buộc trong bộ test nghiệp vụ: không trả dữ liệu đơn ngoài quyền; không sửa đơn qua tool; không lưu/gửi AI sau bàn giao trong các ca tranh chấp đã thiết kế; retry không tạo trùng tin hoặc ticket. Báo cáo số ca, phạm vi và lỗi quan sát được, không suy thành bảo đảm tuyệt đối.

Kiểm thử ngữ cảnh hội thoại dự kiến gồm hỏi nối tiếp trong cùng phiên, thay mã đơn, hai phiên đồng thời, hết phiên và chỉ dẫn giả mạo quyền trong lịch sử. Kiểm thử đa kênh cần hai người dùng Telegram thật, phản hồi nhân viên và lỗi mạng có kiểm soát; SMTP cần kiểm tra giao thư thật. Nhóm sẽ đo p50/p95 và tải bền trên phần cứng được công bố; ngưỡng độ trễ cụ thể sẽ thống nhất trước nghiệm thu.

7. Giả thuyết khoa học và đóng góp dự kiến

Giả thuyết: với cùng model và nguồn, kết hợp truy xuất, trích dẫn và kiểm định có thể tăng tỷ lệ câu trả lời được nguồn hỗ trợ so với baseline; đổi lại có thể tăng độ trễ hoặc từ chối sai. Giả thuyết được kiểm tra bằng bộ dữ liệu đóng băng và đánh giá có người duyệt, không mặc định đúng.

Đóng góp dự kiến là phương án tích hợp RAG với công cụ dữ liệu động có kiểm tra quyền trong bốn phân hệ CSKH; cơ chế chuyển giao theo yêu cầu hoặc dấu hiệu khiếu nại/cảm xúc, kèm tóm tắt/ngữ cảnh và quyền trả lời rõ ràng giữa AI với nhân viên; bộ ca tiếng Việt và quy trình đánh giá có thể truy vết. Điểm mới nằm ở cách áp dụng, kiểm soát và đánh giá cho bài toán đã khoanh vùng, không phải thuật toán RAG hoặc Tool Calling mới.

8. Dự kiến kế hoạch nghiên cứu

Kế hoạch dự kiến được chia thành 12 tuần riêng theo lịch học phần năm 2026. Mỗi tuần có công việc, người chủ trì và sản phẩm bàn giao; bảng không phải xác nhận tiến độ đã hoàn thành. Các mốc chính gồm hồ sơ mức 0 ngày 16/10, demo MVP ngày 06/11, nộp trước 11 giờ 30 ngày 23/11 và bảo vệ ngày 27/11.

Phân công dự kiến: Nguyễn Văn Khanh chủ trì kiến trúc, backend, RAG/gọi công cụ, bảo mật và tích hợp; Nguyễn Đức Vinh phụ trách khảo sát, dữ liệu và kiểm thử; Hoàng Vũ phụ trách giao diện và kiểm thử tương tác; Trương Gia Huy phụ trách hồ sơ thiết kế, hướng dẫn và phối hợp triển khai. Phân công có thể điều chỉnh theo sản phẩm bàn giao; tỷ lệ đóng góp thực tế được xác định từ công việc và minh chứng.

Ký hiệu trong bảng: Khanh = Nguyễn Văn Khanh; Vinh = Nguyễn Đức Vinh; Vũ = Hoàng Vũ; Huy = Trương Gia Huy. Chủ trì chịu trách nhiệm bàn giao và phối hợp; Khanh rà soát, tích hợp các phần vào hệ thống chung.

| Tuần / 2026 | Công việc dự kiến | Phân công | Sản phẩm bàn giao |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 11–17/09 | Họp khởi động, chốt đề tài, phạm vi bốn phân hệ; tạo GitHub và đề cương nháp. | Khanh chủ trì; cả nhóm góp ý. | Danh sách nhóm, phạm vi đề tài, kho mã và đề cương nháp. |
| 2 18–24/09 | Viết đủ 10 mục đề cương; khảo cứu, đối sánh nền tảng; lập WBS và môi trường. | Vinh khảo cứu; Khanh kỹ thuật; Huy hồ sơ. | Đề cương, bảng đối sánh, kế hoạch và hướng dẫn môi trường. |
| 3 25/09–01/10 | Nộp, tham gia chấm duyệt đề cương và chỉnh sửa theo góp ý GVHD. | Huy tổng hợp; Khanh chốt; cả nhóm rà soát. | Đề cương chỉnh sửa và biên bản theo mẫu. |
| 4 02–08/10 | Mô tả hiện trạng, nút thắt; xác định FR/NFR và quy tắc; xây dựng BFD/BPMN. | Vinh phân tích; Huy sơ đồ; Khanh rà soát. | Hiện trạng có nguồn/giả định rõ ràng; FR/NFR; BFD và BPMN. |
| 5 09–15/10 | Xây Use Case tổng quát/phân hệ, đặc tả chính/phụ và Sequence phân tầng. | Huy mô hình; Vinh đặc tả; Khanh đối chiếu. | Bộ Use Case, đặc tả và 3–5 Sequence cốt lõi. |
| 6 16–22/10 | Hoàn tất ERD, từ điển dữ liệu, 3NF, OpenAPI và UI Mockup; rà soát hồ sơ mức 0. | Khanh CSDL/API; Vũ UI; Huy tập hợp. | Hồ sơ mức 0 cho mốc 16/10; hồ sơ tuần 6 được hoàn thiện theo góp ý. |
| 7 23–29/10 | Phát triển/tích hợp backend: xác thực, phân quyền, ingestion, RAG và công cụ tra đơn. | Khanh chủ trì; Vinh kiểm thử; Huy tài liệu. | API cốt lõi và các kiểm thử RAG, quyền đơn, chống trùng. |
| 8 30/10–05/11 | Tích hợp frontend/API, cập nhật thời gian thực qua WebSocket, handoff và Telegram. | Vũ UI; Khanh tích hợp; Vinh kiểm thử. | Website/Telegram xuyên suốt; kiểm thử realtime và bàn giao. |
| 9 06–12/11 | Demo MVP ngày 06/11, đóng băng tính năng; kiểm thử chức năng và chạy đánh giá độc lập. | Khanh demo; Vinh đánh giá; Huy/Vũ minh chứng. | Demo đầu cuối, link GitHub, kết quả từng ca và danh sách lỗi. |
| 10 13–19/11 | Sửa lỗi, đo tải, hoàn tất triển khai Cloud; viết kết quả và diễn tập phục hồi. | Khanh sửa/tối ưu; Huy triển khai; Vinh đo; Vũ ảnh UI. | Link HTTPS, số liệu thật, hướng dẫn vận hành và báo cáo dự thảo. |
| 11 20–26/11 | Chốt báo cáo và đề cương đã duyệt; xuất PDF, in đóng quyển; nộp trước 11 giờ 30 ngày 23/11. | Huy hồ sơ; Khanh tích hợp cuối; Vinh/Vũ rà soát. | Quyển in hai mặt bìa kiếng, kèm đề cương đã duyệt; PDF, GitHub và link Cloud. |
| 12 27/11–03/12 | Bảo vệ ngày 27/11: thuyết trình, demo và vấn đáp; lưu trữ sản phẩm sau bảo vệ. | Cả nhóm; Khanh điều phối kỹ thuật. | Slide, demo trực tiếp, phương án dự phòng và gói nguồn bàn giao. |

9. Dự kiến nội dung của tiểu luận

Báo cáo cuối học phần dự kiến gồm bảy chương dưới đây. Các mục là định hướng nội dung cần xây dựng và kiểm chứng trong quá trình thực hiện đề tài.

Chương 1 Mở đầu

1.1 Lý do chọn đề tài và tính cấp thiết

1.2 Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.4 Đóng góp dự kiến và bố cục báo cáo

Chương 2 Cơ sở lý thuyết và tổng quan

2.1 LLM, embedding, truy hồi vector và RAG

2.2 Gọi công cụ và cơ chế con người giám sát

2.3 Quản lý hội thoại nhiều lượt và ngữ cảnh phiên

2.4 Đối sánh nền tảng và hướng tiếp cận của đề tài

2.5 RAGAS và phương pháp đánh giá hệ thống

Chương 3 Phân tích yêu cầu hệ thống

3.1 Bối cảnh bán lẻ, nguồn khảo sát và hiện trạng

3.2 Tác nhân, phạm vi và quy tắc nghiệp vụ

3.3 Yêu cầu chức năng và phi chức năng định lượng

3.4 BFD và BPMN có phân làn, nhánh và ngoại lệ

3.5 Use Case tổng quát và phân hệ

3.6 Đặc tả Use Case chính và truy vết yêu cầu

Chương 4 Thiết kế hệ thống

4.1 Kiến trúc phân tầng và ranh giới các mô-đun

4.2 Sequence Diagram và trạng thái AI với nhân viên

4.3 ERD, từ điển dữ liệu, chuẩn hóa và ràng buộc toàn vẹn

4.4 Kho vector, phiên bản tài liệu và ngữ cảnh hội thoại

4.5 Đặc tả OpenAPI, phân quyền và xử lý lỗi

4.6 UI Mockup và luồng màn hình

4.7 Thiết kế cập nhật thời gian thực và tích hợp kênh ngoài

Chương 5 Triển khai và thực hiện

5.1 Môi trường phát triển, công cụ và cấu hình

5.2 Xử lý PDF/DOCX và lập chỉ mục tri thức

5.3 RAG có nguồn và công cụ tra đơn có kiểm soát quyền

5.4 Widget, Inbox, ticket và theo dõi thời gian phản hồi

5.5 Chuyển giao nhân viên, Telegram và SMTP

5.6 Triển khai Cloud, sao lưu và khôi phục

Chương 6 Kết quả thực hiện

6.1 Cấu hình thực nghiệm, dữ liệu và quy trình duyệt nhãn

6.2 Kết quả kiểm thử chức năng, phân quyền và đồng thời

6.3 Kết quả truy xuất, RAGAS và đánh giá của người duyệt

6.4 So sánh baseline, từ chối và phân tích câu trả lời sai

6.5 Kết quả gọi công cụ, tóm tắt và chuyển giao

6.6 Kết quả đa kênh, realtime, tải và phục hồi

6.7 Đối chiếu mục tiêu và giới hạn thực nghiệm

Chương 7 Kết luận và đề xuất

7.1 Kết quả đạt được so với mục tiêu nghiên cứu

7.2 Đóng góp và khả năng ứng dụng

7.3 Hạn chế về dữ liệu, chất lượng và triển khai

7.4 Hướng phát triển và kiến nghị vận hành

10. Danh mục tài liệu tham khảo

[1] P. Lewis và cộng sự (2020). Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. Advances in Neural Information Processing Systems 33. https://arxiv.org/abs/2005.11401

[2] Y. Gao và cộng sự (2023). Retrieval-Augmented Generation for Large Language Models: A Survey. arXiv:2312.10997; bản cập nhật v5 năm 2024. https://arxiv.org/abs/2312.10997

[3] T. Schick và cộng sự (2023). Toolformer: Language Models Can Teach Themselves to Use Tools. Advances in Neural Information Processing Systems 36. https://arxiv.org/abs/2302.04761

[4] S. Es, J. James, L. Espinosa Anke và S. Schockaert (2024). RAGAs: Automated Evaluation of Retrieval Augmented Generation. EACL System Demonstrations, tr. 150–158. DOI: 10.18653/v1/2024.eacl-demo.16. https://aclanthology.org/2024.eacl-demo.16/

[5] Ragas. Tài liệu các metric Faithfulness, Context Precision, Context Recall và Response Relevancy. https://docs.ragas.io/en/stable/concepts/metrics/available_metrics/ (truy cập 01/10/2026).

[6] Chatwoot. Kho mã và tài liệu nền tảng hỗ trợ khách hàng đa kênh. https://github.com/chatwoot/chatwoot (truy cập 01/10/2026).

[7] Dify. Kho mã, tính năng RAG/workflow và giấy phép. https://github.com/langgenius/dify (truy cập 01/10/2026).

[8] Rasa. Kho mã và tài liệu Rasa Open Source. https://github.com/RasaHQ/rasa (truy cập 01/10/2026).

[9] Qdrant. Tài liệu chính thức. https://qdrant.tech/documentation/ (truy cập 01/10/2026).

[10] S. Ramírez và cộng đồng FastAPI. Tài liệu chính thức. https://fastapi.tiangolo.com/ (truy cập 01/10/2026).

[11] React. Tài liệu Learn React. https://react.dev/learn.

[12] FPT Shop. Chính sách đổi trả, mục III Quy trình đổi trả. https://fptshop.com.vn/ho-tro/chinh-sach-doi-san-pham (truy cập 15/10/2026).

[13] Object Management Group, Business Process Model and Notation phiên bản 2.0.2: https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2. Schema BPMN 2.0: https://www.omg.org/spec/BPMN/20100501/BPMN20.xsd.

[14] Telegram, Bot API, các mục getUpdates, getWebhookInfo và sendMessage: https://core.telegram.org/bots/api.

[15] OWASP, Authorization Cheat Sheet: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authorization_Cheat_Sheet.html.

[16] Object Management Group, Unified Modeling Language phiên bản 2.5.1. https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1.